Информация к отчету по итогам 2021 года

об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «KEGOC» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии.

АО «KEGOC», являясь Системным оператором Единой энергетической системы Республики Казахстан, оказывает регулируемые услуги:

- по передаче электрической энергии по Национальной электрической сети;

- по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии;

- по организации балансирования производства - потребления электрической энергии.

По этим видам деятельности Компания включена в Государственный регистр субъектов естественной монополии.

Законом РК «Об электроэнергетике» на Компанию возложена организация параллельной работы с энергосистемами стран СНГ, а также согласование с Системными операторами энергосистем сопредельных стран величин перетоков электроэнергии по межгосударственным ЛЭП.

Основные параметры деятельности Компании.

Собственный капитал по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 732,742 млрд. тенге. В имущественный комплекс Компании входят воздушные линии электропередачи напряжением 110-1150 кВ и опорные подстанции, образующие Национальную электрическую сеть и обеспечивающие межгосударственные перетоки, выдачу мощности от электростанций общего пользования, связь между распределительными электросетевыми компаниями (РЭК) и крупными потребителями.

Общая протяженность линий электропередачи, находящихся на балансе компании, составляет 26,973 тыс. км, общее количество подстанций напряжением 35 – 1150 кВ, с установленной мощностью трансформаторов 38,743 ГВА составляет 81, на балансе находятся здания и сооружения, спецтехника и другие основные средства.

В АО «KEGOC» списочная численность работающих на 31 декабря 2021 года составила 3 900 человек.

На 31 декабря 2021 года производственная структура Компании выглядела следующим образом: 9 филиалов МЭС, НДЦ СО, Исполнительная дирекция, дочерняя организация АО «Энергоинформ».

30 декабря 2021 года в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.11.2021г. № 858 согласно заключенному договору дарения АО «KEGOC» произведена безвозмездная передача в государственную собственность 100% доли участия ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии».

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

В целях обеспечения надежности работы НЭС, увеличения пропускной способности сетей и повышения энергоэффективности Компания планомерно продолжает реализацию инвестиционной программы вложения и возврата средств, направленных на реконструкцию, техническое перевооружение основных фондов, а также создание новых активов.

Доходы от оказания услуг, кроме компенсации операционных затрат, были направлены на реализацию инвестиционной программы на 2021 год.

При плане инвестиций в общем объеме 48 593 млн. тенге, утверждённом совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 11 марта 2021 года №21-ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан от 7 апреля 2021 года №122, а также совместным приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – КРЕМ) МНЭ РК № 15-ОД от 26 февраля 2021 года и МЭ РК № 137 от 19 апреля 2021 года, фактическое освоение инвестиций в 2021 году составило 44 227 млн. тенге.

Более подробная информация представлена в приложение 1 (форма 1 приложения 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий).

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

В АО «KEGOC» на основании Закона РК «О естественных монополиях» ведется раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов в соответствии с методикой, согласованной с Агентством по регулированию естественных монополий. При этом распределение затрат по видам деятельности осуществляется исходя из общих расходов с учетом коэффициентов распределения, полученных в результате применения базы распределения затрат и активов между услугами. В связи с этим отклонения по статьям затрат по видам деятельности в основном идентичны и более подробно представлена в приложение 2 (форма 2 приложения 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий)

Передача электроэнергии

По фактическим данным затраты на оказание услуг по передаче электрической электроэнергии за 2021 год составили 88,311 млрд. тенге, что на 5% (3,858 млрд. тенге) больше предусмотренных в тарифной смете.

Затраты на предоставление услуг (себестоимость) составили 73,012 млрд. тенге, или больше утвержденной тарифной сметы на 5,044 млрд. тенге (7%).

По расходам периода затраты против предусмотренных в тарифной смете снизились на 1,186 млрд. тенге (-7%).

Техническая диспетчеризация

По фактическим данным затраты на оказание услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии за 2021 год составили 22,569 млрд. тенге, что на 1,548 млрд. тенге, больше предусмотренных в тарифной смете.

Затраты на предоставление услуг (себестоимость) составили 15,453 млрд. тенге, или больше утвержденной тарифной сметы на 1,762 млрд. тенге (13%).

Балансирование производства-потребления электроэнергии

По фактическим данным затраты на оказание услуг по организации балансирования производства-потребления электроэнергии за 2021 год составили 19,487 млрд. тенге, что на 5,344 млрд. тенге выше предусмотренных в тарифной смете.

Затраты на предоставление услуг (себестоимость) составили 18,529 млрд. тенге, или больше утвержденной тарифной сметы на 5,440 млн. тенге (42%).

4-5 О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 к настоящим Правилам и о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

Утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности субъектов естественных монополий предусмотрены при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

Компания проводит постоянную работу с потребителями по исполнению последними своих обязательств по заключенным договорам. Показателем эффективности работы с потребителями является финансовые показатели за прошедший период, а также показатель собираемости платежей за услуги Компании по основной деятельности, который за 2021 год составил 101,3%.

Основным показателем качества работы АО «KEGOC», как Системного оператора, является поддержание частоты в ЕЭС Казахстана. В отчетном году частота в ЕЭС Казахстана стабильно поддерживалась на нормативном уровне 50 + 0,2 Гц, как и в 2020 году.

Учтено 74 технологических нарушения (из них 2 аварии, 4 отказа I степени и 68 отказов II степени). В 2020г. учтено 48 технологических нарушений (из них 1 авария, 2 отказа I степени и 45 отказов II степени). Общее количество технологических нарушений, в сравнении с 2020 г. возросло на 54%.

Суммарный недоотпуск электроэнергии в 2021 году снизился до 1176,95 тыс. кВт.ч. против 1368,87 тыс. кВт.ч. в 2020г.

Годовой максимум нагрузки по Казахстану зафиксирован 14 декабря 2021 г. в 19-00 часов времени Нур-Султан и составил 15 826 МВт. По сравнению с 2020 годом (07 декабря, 19-00 час) максимум нагрузки увеличился на 65 МВт или на 0,4%. При этом были введены ограничения потребителей, осуществляющих цифровой майнинг в объеме 330 МВт.

6. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «KEGOC».

2021 год завершен с положительными финансовыми показателями.

Чистая прибыль по результатам деятельности Общества за 2021 год составила 33,14 млрд. тенге, что в сравнении с прошлым годом снизилось на 10,9 млрд. тенге или на 24,7%.

По состоянию на 31 декабря 2021 года дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным долгам сформировалась в размере 13,4 млрд. тенге и увеличилась по сравнению с началом 2021 года на 1,1 млрд. тенге или на 8,8%, что в основном связано с тем, что в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике» с 1 июля 2021 года к предельной цене электрической энергии была добавлена надбавка на поддержку использования ВИЭ, у энергоснабжающих организаций увеличился расход на покупку электрической энергии, что привело к росту задолженностей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года торговая кредиторская задолженность составила 23,2 млрд. тенге и увеличилась по сравнению с началом года на 4,1 млрд. тенге или 21,6%, что связано в основном с увеличением задолженности по незавершенному строительству.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

В 2021 году общий объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составили 54 651,86 млн.кВтч, в том числе фактически оплачиваемый объем услуг составил 50 824,34 млн.кВтч. В тарифной смете объем оплачиваемых услуг предусматривался в размере 43 969,52 млн.кВтч, превышение планового показателя связано с ростом объемов передачи электрической энергии субъектами оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан на 13,8% (план – 43 402 млн.кВтч, факт – 49 377 млн.кВтч), а также с наличием экспортируемой электрической энергии, которая не была запланирована в тарифной смете (объем экспорта электрической энергии по итогам 2021 года составил 1 317 млн. кВтч).

В 2021 году объем услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии составил 105 043 млн. кВтч, что ниже планируемого в тарифной смете на 1 570 млн. кВтч. Основной причиной неисполнения является меньшая выработка электрической энергии региональными энергопроизводящим организациями, а также энергопроизводящими организациями промышленных комплексов по сравнению с запланированными объемами в тарифной смете АО «KEGOC». Наибольшее отклонение от заявленных объемов допустили следующие энергопроизводящие организации: АО «Севказэнерго» на 655 млн. кВтч,   АО  «Алматинские Электрические Станции» на 327 млн. кВтч, ТОО «МАЭК-Казатомпром» на 256 млн. кВтч, ТОО «Kazakhmys Energy» на 522 млн. кВтч,  ТОО «ГРЭС Топар» на 438 млн. кВтч.

В 2021 году объемы услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии составили 205 149 млн. кВтч, что выше запланированных в тарифной смете на 545 млн. кВтч. Основной причиной увеличения объема услуг является значительный рост количества майнинговых ферм, что привело к увеличению потребления электрической энергии.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В 2021 году системные услуги субъектам оптового рынка оказаны в полном объёме в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг. Общее количество договоров (централизованные, децентрализованные), переходящих с 2020 года и заключенных в 2021 году на оказание системных, составило – 930 штук. Рост количества договоров по сравнению с 2020 годом связан с выходом на оптовый рынок новых потребителей (субъекты ВИЭ, энергопроизводящие и энергоснабжающие компании):

- услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC» – 369;

- услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электроэнергии – 154;

- услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Казахстана – 406;

- услуги по поставке и передаче резервной электрической мощности – 1;

Официальных претензий со стороны потребителей по вопросам отказа от оказания услуг, необоснованных ограничений, в отчетном периоде не было.

9. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

В установленном законодательством порядке приказом КРЕМ от 16.08.2021 №79-ОД утверждены тарифы, тарифные сметы на регулируемые услуги по передаче электрической энергии, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, по организации балансирования производства-потребления электрической энергии АО «KEGOC» на пятилетний период 2021-2026 годы с вводом в действие с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2026 года в следующих размерах:

| тенге/кВтч | 01.10.2021-30.09.2022 г. | 01.10.2022-30.09.2023 г. | 01.10.2023-30.09.2024 г. | 01.10.2024-30.09.2025 г. | 01.10.2025-30.09.2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача электрической энергии по электрическим сетям | 2,797 | 2,848 | 3,004 | 3,106 | 3,134 |
| Техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии | 0,306 | 0,314 | 0,333 | 0,348 | 0,355 |
| Организация балансирования производства-потребления электрической энергии | 0,098 | 0,102 | 0,105 | 0,108 | 0,110 |

В рамках реализации утвержденной Инвестиционной программы, в 2021-2025 годах, Компания планирует реализовать проекты  «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ в филиалах МЭС», «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана», «Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан» и «Строительство линии постоянного тока Север-Юг, усиление Южной зоны электроэнергетической системы».

По программе трансформации бизнеса на 2022 год:

Одобрено завершение Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC». Мероприятия по контрольным точкам Дорожной карты Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC» на 2022-2023 годы перевести в операционную деятельность, а контроль достижения выгод по уже реализованным инициативам программы трансформации осуществлять в рамках отчета о ходе реализации Бизнес-плана АО «KEGOC».

В рамках работы по обеспечению результативного функционирования Интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в 2021 году проведен надзорный аудит на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, по результатам которого Компания подтвердила соответствие ИСМ требованиям международных стандартов.

Участие в совершенствовании тарифной политики в сфере естественной монополии

Компания принимает активное участие в работе межведомственных рабочих групп по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность субъектов естественных монополий.