Информация к отчету по итогам 1 полугодия 2021 года

об исполнении тарифных смет, инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «KEGOC» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии.

АО «KEGOC», являясь Системным оператором Единой энергетической системы Республики Казахстан, оказывает регулируемые услуги:

- по передаче электрической энергии по Национальной электрической сети;

- по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии;

- по организации балансирования производства - потребления электрической энергии.

По этим видам деятельности Компания включена в Государственный регистр субъектов естественной монополии.

Законом РК «Об электроэнергетике» на Компанию возложена организация параллельной работы с энергосистемами стран СНГ, а также согласование с Системными операторами энергосистем сопредельных стран величин перетоков электроэнергии по межгосударственным ЛЭП.

Основные параметры деятельности Компании.

Собственный капитал по состоянию на 30 июня 2021 года составил 485,2 млрд. тенге. В имущественный комплекс Компании входят воздушные линии электропередачи напряжением 110-1150 кВ и опорные подстанции, образующие Национальную электрическую сеть и обеспечивающие межгосударственные перетоки, выдачу мощности от электростанций общего пользования, связь между распределительными электросетевыми компаниями (РЭК) и крупными потребителями.

Общая протяженность линий электропередачи, находящихся на балансе компании, составляет 26,997 тыс. км, общее количество подстанций напряжением 35 – 1150 кВ, с установленной мощностью трансформаторов 38,746 ГВА составляет 81, на балансе находятся здания и сооружения, спецтехника и другие основные средства.

В АО «KEGOC» списочная численность работающих на 30 июня 2021 года составила 3 911 человек.

В 1 полугодии 2021 года году производственная структура Компании: 9 филиалов МЭС, НДЦ СО, Исполнительная дирекция, дочерние организации АО «Энергоинформ» и ТОО «Расчетно-финансовый центр по ВИЭ».

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы по форме 1 согласно приложению 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий;

В целях обеспечения надежности работы НЭС, увеличения пропускной способности сетей и повышения энергоэффективности Компания планомерно продолжает реализацию инвестиционной программы вложения и возврата средств, направленных на реконструкцию, техническое перевооружение основных фондов, а также создание новых активов.

Доходы от оказания услуг, кроме компенсации операционных затрат, были направлены на реализацию инвестиционной программы на 2021 год.

Инвестиционной программой на 2021 год планируется освоение капитальных вложений за счет собственных и заемных средств на сумму 48 593 млн. тенге, в том числе инвестиции перенесенные с 2020 года, неисполненные по не зависящим от субъекта причинам (неисполнение обязательств другой стороной договора, признание конкурса (тендера) несостоявшимся) мероприятия на сумму 13 692 млн. тенге.

Фактическое освоение инвестиций за 1 полугодие 2021 года составило 12 579 млн. тенге.

Более подробная информация представлена в приложение 1 (форма 1 приложения 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий)

3. О постатейном исполнении тарифной сметы по форме 2 согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

В АО «KEGOC» на основании Закона РК «О естественных монополиях» ведется раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов в соответствии с методикой, согласованной с Агентством по регулированию естественных монополий. При этом распределение затрат по видам деятельности осуществляется исходя из общих расходов с учетом коэффициентов распределения, полученных в результате применения базы распределения затрат и активов между услугами. В связи с этим отклонения по статьям затрат по видам деятельности в основном идентичны и более подробно представлена в приложение 2 (форма 2 приложения 5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий)

По итогам 1 полугодия 2021 года исполнение статей затрат регулируемых услуг АО «KEGOC» составило:

-	по передаче электрической энергии 53%;

-	по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии 68%;

-	по организации балансирования производства-потребления электрической энергии 56%.

4-5 О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по форме 3 согласно приложению 5 к настоящим Правилам и о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии по форме 4 согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

Утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности субъектов естественных монополий предусмотрены при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования.

Компания проводит постоянную работу с потребителями по исполнению последними своих обязательств по заключенным договорам. Показателем эффективности работы с потребителями является финансовые показатели за прошедший период, а также показатель собираемости платежей за услуги Компании по основной деятельности, который за 1 полугодие 2021 год составил 102,45%.

Основным показателем качества работы АО «KEGOC», как Системного оператора, является поддержание частоты в ЕЭС Казахстана. В отчетном году частота в ЕЭС Казахстана стабильно поддерживалась на нормативном уровне 50 + 0,2 Гц, как и в 2020 году.

За 6 месяцев 2021г. учтено 41 технологическое нарушение, из них 2 аварии, 1 отказ I степени и 38 отказов II степени. За 6 месяцев 2020 г. учтено 29 технологических нарушений, из них 1 авария, 1 отказ I степени и 27 отказов II степени. Общее количество технологических нарушений, в сравнении с 6 месяцами 2020г. возросло на 41%.

Суммарный недоотпуск электроэнергии за 6 месяцев 2021 года составил 684,86 тыс.кВт.ч, за 6 месяцев 2020г.-1151,98 тыс.кВт.ч.

6. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «KEGOC».

Доходы по регулируемым услугам по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2021 года составили 82,6 млрд. тенге, что в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличились на 596 млн. тенге или на 0,7%

По состоянию на 30 июня 2021 года дебиторская задолженность сформировалась в размере 11,3 млрд. тенге, кредиторская задолженность составила 17,1 млрд.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

- По результатам 1 полугодия 2021 года объём услуг по передаче электроэнергии по национальной электрической сети составил – 26 454 млн. кВтч, в том числе оплачиваемый объем по передаче электроэнергии 24 511 млн.кВтч (отклонение за счет объемов ВИЭ). В сравнении с показателями 2020 года наблюдается рост на 4 625 млн. кВтч или на 21,2%. Основными причинами увеличения являются рост объемов передачи электрической энергии для субъектов оптового рынка Республики Казахстан по сравнению с 2020 годом на 4 141 млн. кВтч или на 21,5% (для справки: факт 2020 года – 19 290 млн. кВтч), увеличение экспорта электрической энергии на  540 млн. кВтч или на 117,4% (для справки: факт 2020 года – 460 млн. кВтч). Одновременно с этим наблюдается снижеие объемов межгосударственного транзита (РФ-РК-РФ) на 57 млн. кВтч или на 2,7% (для справки: факт 2020 года – 2 080 млн. кВтч).

Фактический объём оказанных услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии за 1 полугодие 2021 года составил 52 462 млн.кВтч. В сравнении с показателями 2020 года наблюдается рост на 3 661 млн.кВтч или 7,5 %. Основной причиной увеличения объема услуг по технической диспетчеризации является рост производства электрической энергии энергопроизводящими организациями.

Фактический объем услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии за 1 полугодие 2021 года составил 102 073 млн.кВтч. В сравнении с показателями 2020 года произошел рост на 6 619 млн.кВтч или 6,9%. Основной причиной увеличения объема услуг по организации балансирования производства потребления электрической энергии является рост производства и потребления электрической энергии.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

В 1 полугодии 2021 года системные услуги субъектам оптового рынка оказаны в полном объёме в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг. Общее количество договоров (централизованные, децентрализованные), переходящих с 2020 года и заключенных в 2021 году на оказание системных и вспомогательных услуг, составило – 817 штук. Рост количества договоров по сравнению с 1 полугодием 2020 года связан с выходом на оптовый рынок новых потребителей (субъекты ВИЭ, энергопроизводящие и энергоснабжающие компании).

- услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «KEGOC» – 332;

- услуги по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электроэнергии – 148;

- услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии в ЕЭС Казахстана – 325;

- услуги по поставке и передаче резервной электрической мощности – 1;

- по передаче и/или распределению электрической энергии -11.

Официальных претензий со стороны потребителей по вопросам отказа от оказания услуг, необоснованных ограничений (кроме ограничений за несвоевременную оплату), в отчетном периоде не было.

9. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

В соответствии с установленными процедурами, АО «KEGOC» в 2020 году направляло в КРЕМ заявку на утверждение предельных уровней тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» на пятилетний период (2021-2025 годы) 1 июля 2020 года, а также заявление на утверждение инвестиционной программы АО «KEGOC» на 2021-2025 годы (24 июня 2020 года), посредством веб-портала «База «Монополист».

По итогам рассмотрения представленных материалов, КРЕМ принято решение об отказе в утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги, а также Инвестиционной программы на предстоящий пятилетний период.

В свою очередь, учитывая истечение сроков действия тарифов на услуги АО «KEGOC» 31 декабря 2020 года и отказ КРЕМ в утверждении новых тарифов на 2021-2025 года Компания предоставляет регулируемые услуги с 1 января 2021 года до утверждения новых по следующим тарифам:

- передача электрической энергии – 2,448 тенге/кВтч (без учета НДС);

- техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии – 0,264 тенге/кВтч (без учета НДС);

- организация балансирования производства-потребления электрической энергии – 0,086 тенге/кВтч (без учета НДС).

Данные уровни тарифов определены в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 15 Закона РК «О естественных монополиях», в соответствие с которыми из действующего утвержденного тарифа на 2020 год исключены средства, направленные на реализацию утвержденной инвестиционной программы (амортизационных отчислений и прибыли), за исключением средств, направленных на погашение основного долга по займам, привлеченным на реализацию утвержденной инвестиционной программы.

В настоящее время на рассмотрение в КРЕМ находиться заявка на утверждение предельных уровней тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги АО «KEGOC» не предстоящий пятилетний период (направлено 31.03.2021 года). Срок рассмотрения вновь поданной заявки – 90 рабочих дней.

В рамках реализации Инвестиционной программы, в 2021-2025 годах, Компания планирует реализовать проекты  «Реконструкция ВЛ 220-500 кВ в филиалах МЭС» (Реабилитация НЭС)», «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана», «Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан» и «Строительство линии постоянного тока Север-Юг, усиление Южной зоны электроэнергетической системы».